Město Blansko

náměstí Svobody 32/3, 678 01  Blansko

telefon: 516 775 163, 775 870 792

Tisková zpráva

vydaná 24.5.2019

Územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Blansko

Územní studie krajiny (dále „ÚSK“) byla zpracována pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko, zahrnující správní území 43 obcí. Cílem pořízení ÚSK bylo vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem bylo vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. Významná bude koordinační úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

ÚSK řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech. Byla zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), reaguje na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohledňuje protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

ÚSK byla zpracována na základě Zadání, které bylo zpracováno v souladu s Metodickým pokynem k vypracování zadání ÚSK, který vydalo MMR a MŽP v únoru 2016 pod názvem „ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY pro správní obvod obce s rozšířenou působností“. Zpracovatelem je právnická osoba AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, zadavatelem Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko a pořizovatelem Městský úřad Blansko, Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje (úřad územního plánování). V průběhu zpracování byla ÚSK konzultována s příslušnými dotčenými orgány a s představiteli samospráv všech obcí ORP Blansko formou společného semináře a dotazníkového šetření s tím, že výsledky konzultací byly zohledněny v konečném návrhu.

Zpracování dokumentace ÚSK ORP Blansko bylo rozděleno do tří etap: I. etapa - doplňující průzkumy a rozbory byla předána 11.05.2018, II. etapa - návrh ke konzultaci s představiteli samospráv obcí ORP Blansko byl předán 20.11.2018, III. etapa - konečný návrh byl předán 26.03.2019. ÚSK bude následně posouzena pořizovatelem a vložena do evidence územně plánovací činnosti. Stane se tak jedním z územně plánovacích podkladů, které je nutno zohlednit při rozhodování v území.

Jednotlivé fáze jsou zveřejněny na webových stránkách města Blansko na odkaze:

https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie-krajiny-orp-blansko

Zpracovala Ing. arch. Zita Řehůřková, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad MěÚ Blansko